基于顺序图的代码生成编译技术

参考以下格式，写下技术要求，宏观下，容易交付的。

项目目标，基于成熟的代码编辑与编译技术，结合eclipse插件开发技术，解决代码生成模块的源代码编辑和编译问题。实现在软件中。完成C加加和Java语言的代码编辑和编译。

技术要求，针对代码生成的源代码编译和编辑问等难点问题，研究C加和Java源代码编辑器是其源代码的快速编辑编译。研究源代码编译过程中与C加加和Java编译器集成，支持动态编译，并将编译信息回写，为后续工程转化应用奠定基础。

技术指标，1.支持关键字识别及自动补全，2.支持源代码格式化，3.支持通过配置的方式能够与第三方编译器集成，4.支持断点调试扩展，5.支持C加加和Java源代码编辑，并支持动态编译，将编译信息回写，6.支持其他语言扩展。

技术支持，完成对甲方开发人员的代码生成开发技术培训，内容包括编辑与编译的技术原理、开发流程，实现合同标定技术的交接。

系统集成，基于软件开发平台，通过二次定制开发，实现软件工具与乙方代码生成编辑器，插件集成实现，用户可通过乙方代码生成编辑器。在软件上进行源代码快速编辑编译。

进度要求，11月15号完成代码编辑与编译设计方案，7月15号完成编辑与编译功能开发，10月15号完成软件集成，4月30号完成项目测试并验收。完成技术研究报告。

交付物：技术研究报告、源代码集成文档测试大纲测试报告、项目验收总结报告。